Memorando nº ____/2016 - SETOR/Campus XXXX/IF Farroupilha

LOCAL,     de                      de 2016.

AO CARGO/SETOR

Assunto: 1º Termo Aditivo de Valor/Prazo do Contrato XX/201X

Cumprimentando cordialmente, solicitamos o 1º termo aditivo de valor e/ou prazo do contrato XXXX/XXXX para (objeto do contrato) firmado entre o IF Farroupilha e a empresa XXXXXXXXXXXXXXxx.

As alterações solicitadas neste aditivo são feitas a partir do levantamento dos quantitativos necessários para conclusão da obra de modo que o prédio atenda da melhor maneira ao uso para que foi planejada.

A empresa contratada manifestou interesse em realizar todos os serviços descritos abaixo, sendo itens planilhados e os que não são planilhados foram usadas referencias oficias e pesquisas de mercado, conforme descritos neste memorando.

ITENS A SUPRIMIR :

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Subitem 1.3 – Ligação domiciliar de água

A supressão do item se faz necessária já que a empresa contratada utiliza a água da rede paga pela Instituição.

Reflexo financeiro: 0,30 h x R$ 96,46 = R$ 28,94

Subitem 1.7 – Placa de obra em chapa de aço galvanizado

A supressão do item se faz necessária já que a empresa contratada não executou toda a metragem de placas que foi licitada, por ser além da usada como padrão pela empresa.

Reflexo financeiro: 11,50(com BDI) x R$ 278,63 = R$ 3,204,25

Valor total de supressões : R$ xx.xxx,xx (valor por extenso)

ITENS PLANILHADOS A ADITIVAR:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Subitem 1.3 – Ligação domiciliar de água

A supressão do item se faz necessária já que a empresa contratada utiliza a água da rede paga pela Instituição.

Reflexo financeiro: 0,30 (com BDI) h x R$ 96,46 = R$ 28,94

Valor total de aditivo de itens planilhados : R$ xx.xxx,xx (valor por extenso)

ITENS NÃO PLANILHADOS A ADITIVAR:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Subitem 1.3 – Ligação domiciliar de água

A supressão do item se faz necessária já que a empresa contratada utiliza a água da rede paga pela Instituição.

Reflexo financeiro: 0,30 (com BDI) h x R$ 96,46 = R$ 28,94

Valor total de aditivo de itens não planilhados : R$ xx.xxx,xx (valor por extenso)

Resumindo:

| ALTERAÇÕES CONTRATUAIS | VALOR | % DO CONTRATO INICIAL |
| --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL DE SUPRESSÃO | R$ xxxxx,xx | xx,xx% |
| VALOR TOTAL DE ADITIVO DE ITENS PLANILHADOS | R$ xxxxx,xx | xx,xx% |
| VALOR TOTAL DE ADITIVO DE ITENS PLANILHADOS | R$ xxxxx,xx | xx,xx% |
| ADITIVO XX | R$ xxxxx,xx | xx,xx% |
| CONTRATO ORIGINAL | R$ xxxxx,xx | 0% |
| ADITIVOS ANTERIORES (quando houver) | R$ xxxxx,xx | 5,00% |
| SUPREÇÕES ANTERIORES (quando houver) | R$ xxxxx,xx | 2,00% |
| TOTAL DE ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS | R$ xxxxx,xx | xx,xx% |
| TOTAL DE SUPRESSÕES CONTRATUAIS | R$ xxxxx,xx | xx,xx% |

O valor total dos acréscimos R$ xx(valor por extenso) corresponde a xx,xx% do valor total original do contrato (R$ xx–três milhões ... ). O valor das supressões R$ xx.xxx,xx (valor por extenso)corresponde a xx,xx%  do valor original do contrato (R$ xx- xx) atentando aos limites da Lei 8.666/93.

Em anexo as planilhas detalhadas dos itens contendo alterações e aceite da empresa.

Sem mais, aguardo da aprovação deste 1º Termo Aditivo de Serviços.

Atenciosamente/Respeitosamente,

NOME

Cargo